**Planning:**

-Mise en place d'une maquette : rendu le 20/05/2024

-Mise en place du schéma UML : rendu le 20/05/2024

-Mise en place de la base de données : rendu le 21/05/2024

-Développement font-end : rendu le 25/05/2024

-Développement Backend : rendu le 25/05/2024

-Mise en place de l'API : rendu le 25/05/2024

-Mise en place de la vm et des conteneur Docker : rendu le 27/05/2024

-Mise en place du serveur web et du serveur de base de données : rendu le 30/05/2024

-Mise en place du DNS et du DHCP : rendu le 02/06/2024

-Mise en place du pare-feu : rendu le 02/06/2024

-Mise en place d'un système de gestion d'accès : rendu le 05/06/2024

-Hébergement du site : rendu le 10/06/2024